Утверждено

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от "26" октября 2015 г. № 761

**АКТ № 2**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**

**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

**г. Брянск**                                   **"25" марта 2019 г.**

  Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: **г.Брянск, ул.Октябрьская, д.3**, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

**председателя Совета дома Лурученко Л.В.,** являющегося   собственником    **квартиры   № 45**, находящейся   в данном      многоквартирном    доме, действующего     на      основании **Протокола итогов голосования от** **«30» июля 2018г.,** с одной стороны, и **ООО «УК Уютный Дом»**, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Скачковой В.Е.,** действующего на основании **Договора управления от « 1 » сентября 2018г.** с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

**договора управления** многоквартирным домом № б/н от **1 сентября 2018 г.** (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества **в многоквартирном доме № 3**, расположенном по адресу: **г.Брянск, ул.Октябрьская**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работы (услуги)** | **Периодичность/количествен-****ный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Едини-****ца измере-****ния работы (услуги)** | **Стоимость/сметная стоимость выполнен-ной работы (оказан-****ной услуги) за единицу** | **Цена выполнен-ной работы (оказан-****ной услуги), в рублях** |
| **Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:**Списание показаний ОДПУ(2шт.), ИПУ(65шт.) электричества. Выполнение заявок жителей (12шт.)Окончание работ по замене кранов(4ш.) на стояках отопления в подвале и автоматических в/отводчиков (1шт.) на тех. этаже.Проведение работ по переборке электрических щитков на л/клетках с заменой авт. выкл.32А (100шт.), сжимов (100шт.), провода, кабеля, замена выключателя (2шт.). | 1 разв месяцпо мере необходимостипри проведениитекущегоремонтапри проведениитекущегоремонта |  **руб/м2**   руб/м2  руб/м2 |  10,401,129,28 |   **34 861,97**3 769,4731 092,50 |
| **Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов:**   |  |  |   |   |
| **Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации** **многоквартирного дома:** |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги:** |  |  |  |  |
| **Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора:** |  |  |  |  |
| **Прочие работы:** |  |  |  |  |

 2.  Всего за период **с "1"февраля 2019 г. по "28" февраля 2019 г.**

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **34 861 рубль 97 копеек (Тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 97 копеек)** в том числе стоимость материалов **34 861 рубль 97 копеек (Тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 97 копеек).**

3.  Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные

сроки, с надлежащим качеством.

4.  Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не

имеют.

 Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**Подписи Сторон:**

**Исполнитель - генеральный директор**

 **ООО «УК Уютный Дом»**

 **Скачкова В.Е.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик - Лурученко Л.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**